**宁津县佳翔五金制品有限公司年产3600万件五金制品项目**

**其他需要说明的事项**

宁津县佳翔五金制品有限公司“年产3600万件五金制品项目”为新建项目，位于该项目位于宁津县开发区福宁大街东首北侧，山东省宁津县宏业汽配有限公司院内，占地面积2200m2。主要建设有生产车间，购剪板机、折弯机、磨床、高压自动冲床、25压力机、台钻等主要生产设备，配焊烟净化器等环保设备，项目年产3600万片五金制品。

项目2019年在宁津县发展与改革局立项备案，备案文号为2019-371422-33-03-044378，2019年8月委托德州天洁环境影响评价有限公司完成环境影响评价报告表的编制，并于2019年9月30日获得宁津县环境保护局《宁津县佳翔五金制品有限公司年产3600万件五金制品项目环境影响报告表审批意见》（宁环报告表[2019]200号）。项目于环评审批意见下达后开工建设，2019年6月竣工，环保设施调试起始时间：2020年8月5日-2020年9月18日。

**1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况**

**1.1 设计、施工简况**

宁津县佳翔五金制品有限公司根据建设项目生产工艺及产污分析，将环境保护设施纳入初步设计，严格按照环评及批复的要求进行施工建设。

**1.2 验收过程简况**

该项目验收工作于2020年9月启动，委托山东非凡环保咨询服务有限公司协助进行竣工环境保护验收。

山东非凡环保咨询服务有限公司于2020年8月对项目区域进行了现场勘查和资料收集，编制了验收监测方案，并委托山东天智环境检测有限公司进行检测工作，山东天智环境检测有限公司于2020年9月16日~2020年9月17日进行了现场监测并出具检测报告（编号:山东天智检字（2020）第09200号）。根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告。

根据监测和检查的结果山东非凡环保咨询服务有限公司于2020年9月编制了验收监测报告。根据《建设项目环境保护管理条例》，依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批决定等要求，山东非凡环保咨询服务有限公司组织了该项目竣工验收会，由项目负责人对项目环保执行情况进行了介绍，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告并核实了有关资料，经验收组人员认真讨论，形成验收意见：根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收监测报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

**2 其他环境保护措施的实施情况**

**2.1 制度措施落实情况**

1、环保组织机构及规章制度

宁津县佳翔五金制品有限公司设置有专人负责环境保护工作，制定了车间安全生产操作规程。

**2.2 配套措施落实情况**

该项目环境影响报告表及其审批意见要求的配套措施均已落实。

 宁津县佳翔五金制品有限公司

 2020年9月19日